|  |  | 작성자 | 2017180030 이종민 2020180028 이주형 2020182035 장하영 | 팀명 | Hello2Halo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 1 | 기간 | 2025.01.06 ~ 2025.01.19 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 이종민: `MomoiOriginal` 캐릭터 추가, 시가지 지형 초안 추가 - 이주형: 클라이언트-서버 동기화, 서버에서 캐릭터 이동 처리 - 장하영: 패킷에 사용되는 구조체와 캐릭터 공식 구현 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 이종민

  - `MomoiOriginal` 캐릭터 추가

AR(돌격소총)을 사용하는 캐릭터인 ‘사이바 모모이’를 추가함.

  - 시가지 지형 초안 추가

시가지를 구성하는 교차로, 도로 지형을 추가함.

- 이주형

  - 클라이언트-서버 동기화

‘사이바 모모이’ 캐릭터의 위치, 방향, 애니메이션 동기화 작업을 수행함.

  - 캐릭터 이동 처리

기존에 클라이언트에서 캐릭터의 이동을 처리하던 것을 서버에서 처리하도록 수정함.

- 장하영

  - 캐릭터 공식 구현

‘졸업작품게임기획서’에 있는 캐릭터 이동, 게임 운용에 사용되는 공식을 구현함.

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 2 | 다음 기간 | 2025.01.20~2025.02.02 |
| 다음주 할 일 | 1. 캐릭터 이동 공식 적용 2. 캐릭터 총알 에셋 추가 및 적용 3. 캐릭터 체력 인터페이스 추가 4. 시가지 지형 제작 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |